网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20250121 ）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

**一、公开竞价、报名时间、地点**

竞价时间：2025年1月21日9:30开始至9:50止（20分钟）。

竞价地点：权益云交易平台或微信公众号“权益云交易平台”

报名时间：2025年1月14日至2025年1月20日17时(节假日除外)

报名地点：福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层

联系电话：18039848961

**二、项目概况及合同要求**

**1.项目名称**：福建连城国有投资集团有限公司双重预防数字化系统建设。

**2.招标控制价：**系统建设服务费：230000元（费用包含线上及线下服务、私有云服务器及三年的系统维护费等）。

**3.技术服务内容及要求：**

**3.1.线下服务：**

（1）现场勘查、进行风险辨识、分析、提出整改建议。

（2）编写公司相关安全制度、双重预防相关材料。

（3）现场培训并辅导公司人员使用双重预防系统工具。

**3.2.线上服务:**

分级管控与隐患排查治理系统，能有效帮助企业实现风险分级管控，通过组织架构的搭建，实现全员参与隐患排查治理，通过信息化手段提升公司安全管理水平。模块需求：1、基础平台；2、移动应用；3、证件管理；4、层级人员履职；5教育培训；6、作业管理；7、事故管理；8应急管理；9、安全综合管理；10、分级分险管控；11、隐患排查治理。系统管控覆盖范围：集团公司，一级子公司5家，二级子公司9家（其中一家未开展相关业务），未定级子公司34家（其中17家未开展相关业务），投资控股公司一家。具体内容包含：（1）提供安全生产风险分级管控与隐患排查治理系统工具（移动端独立APP）。（2）提供双重预防监管，企业风险、隐患统计及分布信息一目了然。且须兼容委托人原有的工程软件APP及资产管理系统。

**3.3.采购需求功能清单及实现要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能模块** | **功能点** | **功能点简要说明** | **备注** |
| 1 | 基础平台 | 权限管理 | 构建集团风险组织架构体系，打通垂直管理体系，例如风险与合规管理委员会；支持分级分权，按单位、部门、岗位、层级、角色等维度设置权限。 |  |
| 系统设置 | 系统安全中心、日志中心、运维中心等。 |  |
| 基础平台 | 组织权限中心、用户中心等，平台支持负载均衡、数据库备份容灾、缓存服务器等功能，并采用独立文件服务器、支持文件在线预览、人脸识别服务、监控平台等服务，为企业提供更加安全可靠的服务。 |  |
| 2 | 移动应用 | 移动APP | PC移动一体化，PC端主要功能支持移动应用，安卓、IOS、鸿蒙等。 |  |
| 第三集成 | 支持与微信、企业微信、钉钉等第三方移动应用集成整合。 |  |
| 3 | 证件管理 | 证件上传 | 人员证件管理提供所有工程人员相关证件上传管理，可以对企 业的证件进行统计分析，并确保证件合规，支持证件台账导出； |  |
| 到期提醒 | 基于安全生产管理要求，平台支持所有证件的到期自动提醒，以免出现证件过期的违规作业，确保证件的合规性； |  |
| 关联作业 | 人员证件管理功能最主要是为了可以自动关联现场作业，现场特殊作业必须持证上岗，对于没有证件或证件过期，不能进行特殊作业票办理； |  |
| 4 | 层级人员履职 | 安全履职配置 | 可以配置各岗位日常安全履职内容任务项，可关联相应岗位、 职级，可设定履职周期频率、履职对应积分值。 |  |
| 安全履职记录 | 可以查看企业员工安全履职开展的记录统计情况。 |  |
| 安全履职积分 | 可以通过完成履职记录统计相应的履职积分并进行积分排名，同时可以导出记录数据。 |  |
| 5 | 教育培训 | 教育培训文库 | 平台安全生产教育培训平台的课程创建添加功能允许用户根 据企业自身需求和行业标准，自主设计并添加各类安全培训课程。该功能支持多种形式的课程内容，包括视频、图文、文档资料等，确保培训内容的丰富性和多样性。 |  |
| 官方培训文库 | 平台用户提供官方制作的培训短视频，用户可以直接观看，也可以通过平台，二维码等多种方式分享给员工观看 |  |
| 视频收藏 | 安全生产教育培训平台视频收藏功能旨在为用户提供便捷的视频内容管理体验。用户可以将自己感兴趣或认为有价值的安全生产教育视频添加到收藏夹中，方便随时查阅和学习。 |  |
| 岗前三级文库 | 平台安全生产教育培训平台的课程创建添加功能允许用户根据企业自身需求和行业标准，自主设计并添加各类岗前三级课程库。该功能支持多种形式的课程内容，包括视频、图文、文档资料等，确保培训内容的丰富性和多样性。 |  |
|  |  | 培训档案 | 安全生产教育培训平台的培训台账统计导出功能，是为了满足企业对于员工安全培训数据的精细化管理和分析需求。该功能允许企业从平台中快速提取并导出详细的培训台账数据，以便于后续的数据处理、分析或存档，同时满足检查要求。 |  |
| 6 | 作业管理 | 作业申请 | 平台提供现场作业申请审批功能，在现场作业前进行作业申请，内容包括作业点、作业风险、注意事项等，符合工程安全管理等要求； |  |
| 作业审批 | 作业申请后，进入作业审批流程，相关作业人员和管理人员都可以进行告知或审批，确保在安全的情况下，进行现场作业，支持移动端线上签字； |  |
| 作业台账 | 平台可以汇总每个工程项目过程中所有的作业台账，包括作业时间、作业人员、作业内容等，导出成文件作为竣工资料的台账； |  |
| 7 | 事故管理 | 事故上报 | 事故快速上报、跟进进度、事故台账。 |  |
| 事故报告 | 事故总结报告，形成经验教训。 |  |
| 8 | 应急管理 | 应急小组管理 | 应急小组成员、职责、联系方式等。 |  |
| 应急演练计划 | 应急演练计划、演练记录台账等。 |  |
| 应急预案 | 应急预案新建、版本管理、预案台账查询等。 |  |
| 应急资源 | 应急相关资源管理。 |  |
| 9 | 安全综合管理 | 方针目标责任 | 集团：安全理念方针贯宣、年度目标分解制定、年度工作要点制定；  企业：岗位责任状/组织责任状任务下发及电子签订，实现责任状签订流程线上化、文档留痕以及集团（企业）签订率汇总统计。 |  |
| 法规制度体系 | 集团：安全法规识别、标准规范、集团制度贯宣，支持全文检索；  企业：企业制度贯宣，支持全文检索 |  |
| 安全组织机构 | 各部门单位安全组织机构及职责、主要负责人信息及职责展示。 |  |
| 10 | 风险分级管控 | 基础信息 | 设备设施、作业活动/岗位、部位场所等信息管理。 |  |
| 项目管理 | 前期策划、制度建设、动员与教育培训等以项目管理。 |  |
| 风险点管理 | 风险点类型、风险点卡片、风险点台账等管理。 |  |
| 风险事件管理 | 风险事件上报、风险事件台账等管理。 |  |
| 风险辨识管控 | 争对风险事件进行风险辨识、风险辨识规则管理、直接管控措施制定。 |  |
| 风险分布管理 | 风险点平面分布、风险分布、风险等级示意图等管理。 |  |
| 风险辨识库 | 风险辨识库统一管理。 |  |
| 风险统计分析 | 多维度风险管理数据统计分析。 |  |
| 11 | 隐患排查治理 | 检查依据 | 依据来源、合规要求等形成统一依据库，提高检查的规范性。 |  |
| 检查表库 | 检查内容标准化，形成统一检查表库，便于日常检查快速调用。 |  |
| 检查计划 | 安全检查计划分类管理（日常/专项/综合/节假日/季节/其他自定义类型），计划发布/通知，检查日历等。 |  |
| 自检自查 | 安全自检自查登记、自检记录、自检台账。 |  |
| 检查报告 | 检查结果报告。 |  |
| 隐患整改 | 隐患整改通知、整改实现台账、整改进度、责任人等。 |  |
| 隐患跟踪 | 隐患整改跟进反馈、整改结果确认、验收等。 |  |
| 统计分析 | 隐患排查治理的多维度统计分析报表。 |  |

**3.4.完成时间节点要求（总体工期60个工作日）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作阶段** | **主要工作内容** | **工期** | **负责人员** |
| 准备阶段 | 召开项目启动会，与安全相关部门人员及信息部门进行系统功能需求讨论及本地化部署先行条件。 | 3天 | 企业安全管理相关负责人、安全管理人员 |
| 线下资料收集阶段 | 勘查现场收集相关资料：①组织框架；②人员信息；③设备设施险点信息；④作业活动风险点信息；⑤场地平面图。 | 7 天 | 企业安全管理 人员及第三方安全服务工程师 |
| 线下资料编制阶段 | 专家老师编制相关制度及清单：  ①双重预防相关制度；②风险点清单；③设备设施风险点分析评价清单；④作业活动风险点分析评价清单；⑤隐患排查清单。 | 15天 | 企业安全管理 人员及第三方 安全服务工程 师 |
| 系统平台搭建阶段 | 统一对各企业安全管理人员集中培训：①上传组织框架、人员信息、风险点导入模版资料；②上传本单位/项目平面图，并在系统 中进行定位、绘制；③进行系统基础信息设置。 | 10天 | 企业安全管理 人员及第三方 系统架构服务 工程师 |
| 平台使用阶段一期（各功能模块流程设置） | 统一对所有安全管理人员集中培训设置本企业：①风险点管控部门/人员；②隐患排查任务流程设置3种；③岗位、设备、区域二维码编制生成；④添加培训教育资料，设置培训任务、考试任务、会议任务等；⑤添加一企一档相关内容。 | 5天 | 企业安全管理人员及第三方 系统使用服务 工程师 |
| 平台使用阶段二期（日常使用及后台维护） | 分批次集中（现场/远程）对全员进行系统 平台使用培训（电脑端/手机 APP 端）：  ①对全员进行手机 APP 端任务执行、扫 码检查、随手拍、在线参加培训、在线参加考试、任务转交、流程审批等操作；②对安全管理人员进行查看、筛选、导 出相关安全培训、安全考试；  ③对安全部门负责人进行组织架构、人 员信息管理、流程设置等系统相关内容培 训。 | 10天 | 企业安全管理人员及第三方 系统使用服务 工程师 |
| 平台使用阶段三期（试用阶段） | 试用维护：  ①系统操作过程中出现的 bug 修复；②功能模块部分字段不合适修改；③部分功能需要新增内容。 | 10天 | 企业全员及第三方服务团队 |
| 售后服务平台维护阶段 | 日常使用维护：  ①服务器运行情况监控及维护；  ②系统平台运行软件环境维护（包括意外情况修复）；③系统平台防灾备份、数据恢复；  ④系统平台运行情况监控、客户误操作 处理及其他情况处理；  ⑤日常用户操作使用疑问解答。 | 每年 | 第三方服务团队 |

**3.5.数据备份：**

考虑到系统数据可能遭到不可抗拒的外界因素造成的丢失或破坏时，系统的数据备份能够及时有效的将数据恢复到最近的备份日期。通过恢复已备份的数据，使系统能稳定正常运行。

**3.6软件版权及专利权：**

（1）供应商须保障采购人在使用货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，确认事实后该响应视为无效响应，供应商须承担由此可能发生的全部责任，包括且不仅限于经济损失和赔偿责任。

（2）供应商交付的所有APP软件的技术规格参数包括且不仅限于质量、安全等，必须符合双重预防体系“五有”标准、政府、行业相关规范标准要求。

**3.7服务响应要求**：

①系统软件发生紧急故障，无法继续运转，供应商应在60分钟内响应，24小时内恢复系统业务基本运行；如线上远程无法处理，则8小时内到场进行处理。

②发生故障严重，性能服务受到严重影响的，应在60分钟内响应，24小时内恢复系统业务基本运行；如线上远程无法处理，则8小时内到场进行处理。

③发生一般故障，应在60分钟内响应，24小时内恢复系统业务基本运行。

**3.8、验收方式：**

（1）验收标准：按国家相关标准、招标文件中的规定及合同中相关条款要求进行验收。产品软件质量达到使用要求，安装调试各项指标符合技术参数。

（2）在合同签订后30日内提交初步软件；经过委托人15日试运行，中标人根据采购人使用意见及反馈对软件进行修正调试，15日后提交正式软件。当所有性能指标达到采购人要求时，由中标人提出系统验收书面申请，采购人在收到中标人验收申请后，在10个工作日内组织最终验收。验收由采购人及中标人双方联合对项目进行验收。验收报告由采购人及中标人双方代表签字确认。

**3.9、售后服务要求**

（1）双重预防机制建设系统软件必须兼容采购人原有的工程软件APP及资产管理系统。

（2）免费提供软件培训，提供培训内容：提供系统软介绍、安装过程培训、系统管理与维护培训。（要求提供完整的技术培训资料，且要求中标供应商第一年必须提供集中培训不少于2次，其后每次重大更新不少于1次）

（3）提供叁年的软件免费维护和必要的上门服务。在维护期间内，出于信息安全需要，免费对操作系统及数据库系统等进行升级补丁服务。

（4）采购人在免费维护期后按成交维护费支付每年系统维护费用，以双重预防机制建设系统软件所有性能指标达到采购人要求且验收合格之日起算叁年整。

**4.报价要求：**包含线上及线下服务（线上及线下的双重预防机制建设）、租用私有云服务器三年及三年的系统维护费及开展现场技术指导费、技术服务人员交通费、税费等所有费用等可能产生的一切相关费用。

**5.报价方式：**本项目要求供应商填报投标总价，投标总价超出230000元的作为无效报价，其投标将被否决，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。

**6.结算方式：**以合同约定为准。

**7.合同：**成交人应在成交公告发布之日起5个工作日内与采购人自行签定合同，合同不违背本公告采购实质性要求。

**8.履约保证金：**中标价的2%；提交时间：合同签订前；退还时间：系统建设完成且采购人对系统无异议后无息退还。

**9.验收要求：**验收标准具体以本项目的服务要求为准。

**10.合同价款支付方式：**

|  |  |
| --- | --- |
| 付款比例 | 付款条件 |
| 10% | 合同签订完成后，采购人支付中标供应商合同金额的10%作为预付款； |
| 30% | 系统方案达到采购人使用标准后，支付合同金额的30%； |
| 40% | 中标供应商完成系统建设，采购人对系统无异议后，支付合同金额的40%； |
| 10% | 采购人使用系统壹年后，支付合同金额的10%。 |
| 5% | 采购人使用系统贰年后，支付合同金额的5%。 |
| 5% | 采购人使用系统叁年后，支付合同金额的5%。 |

**三、竞价资格**

1.竞价者必须遵守中华人民共和国法律、法规，具有独立法人资格的国内企业均可参加竞价（失信被执行人除外）。且应具有良好的商业信誉，及履行本项目的财务能力，没有处于被责令停业，投标资格没有被取消。财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题，须提供承诺书或相关证明材料。

2.竞价者须提供一个公司近三年内同类型、同规模（合同金额≥15万元）的安全信息化平台建设项目合同业绩以及至少一名软件开发人员近半年在职社保凭证。

3.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查,**禁止转包及分包**。因此产生委托人不予签定合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取服务供应商。

4.**竞价人必须是委托人邀请的供应商： 中国电信股份有限公司龙岩分公司、福州物联网科技有限公司、福建省麦塔科技有限公司。**

5.本场竞价**须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理**，竞价人不得有异议。

**四、竞价保证金**

1.保证金4600元（若为竞价人分公司或总公司缴纳的，均视同有效），必须于2025 年1月20日17时前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“\*\*\*\*人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《服务合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《服务合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

**五、竞价手续**

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）信用信息报告（信用中国https://www.creditchina.gov.cn/下载）；

（3）履约承诺书；

（4）至少一名软件开发人员近半年在职社保凭证；

（5）自本公告发出之日往前近三年内同类型、同规模（合同金额≥15万元）的安全信息化平台建设项目合同业绩证明复印件；

（6）签订完整的承诺书。

签订完整的承诺书。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

**参加本次竞价会的竞价人需在规定的时间前交纳竞价保证金并登录权益云交易平台办理竞价登记手续，同时将报名资料递交给我司，材料可以采用现场或邮件方式递交。**

3.竞价人应自行至权益云网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价（支持微信公众号“权益云交易平台”），根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

**六、竞价程序**

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至权益云网站或微信公众号“权益云交易平台”注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到权益云报价大厅申请参与本场竞价。

3.采用网络**反向一次性**报价的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

**4.竞价人应以服务费总价进行报价，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。**

5.特别提示：标的经公开征集到合格竞价人,则竞价人应以不高于最高限价进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

**七、交易服务费**

**竞价成交后，本项目的交易服务费按成交价×1.5%计费向成交人收取，不足3000元的，按3000元计费**。交易服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人**必须在成交之日起2个工作日**内补齐。交易服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

**八、结算方式**

以竞价公告为准。

**九、税费承担**

竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

**十、最终审查**

（1）委托人对成交人所报服务的价格、履行合同的能力以及有必要了解的其它问题可作进一步的审查，审查不合格的，不能成为成交供应商。

（2）代理机构对竞价结果进行网上公告，公告为1个工作日。质疑期限为7个工作日，质疑期限内未提出异议的，则视为认同该竞价结果。

**十一、违约责任**

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司及委托人将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

**十二、注意事项**

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《**服务合同**》，并严格履行，双方的权利、义务以《**服务合同**》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

**十三、特别提示**

|  |
| --- |
| 1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。  2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：**http://www.lcxcqjy.com/**）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。  3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。 |

 连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年1月13日