网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251225-1）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年12月25日上午10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )

报名截止时间：2025年12月25日上午10:00止。

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）

连城产权联系电话：江女士  18054993293

（工作日上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30）

二、项目概况及工作要求

1.项目名称：连城县智慧农事综合服务中心项目（一期）粮食烘干及大米加工设备监理（二次）。

2.项目内容：本项目设备安装包内容包含日烘干330吨粮食烘干机及其附属配套设备、日加工100吨大米及其配套附属设备。

3.最高限价：本项目最高控制价为141140元（含税包干）。

4.竞价保证金：2800元。

5.工作要求（具体按委托人要求及《委托监理合同》执行）：

（1）竞价范围和内容：施工阶段、工程结算、档案资料整理归档等工程施工（含工程保修）的全过程施工监理。

（2）设备购置费：8097280元人民币

（3）设备安装阶段监理服务期：120日历天，且不应超过设备安装工期。设备安装阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

（4）质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及其他相关规范。

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，且能够诚信经营，具有独立法人资格的供应商均有可能成为合格的竞价人,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.本项目要求竞价人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙级机电安装工程监理资质。要求成交人注册人员应满足其所持监理资质证书（综合资质或本项目所需专业工程类别）对应的监理资质标准要求。

3.拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为机电安装工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目竞价人“工程业绩”要求：无；拟派总监理工程师“工程业绩”要求：无。

6.（1）根据闽筑[2015]35号文《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》的通知，福建省省外工程监理企业在福建省开展工程建设活动，实行信息登记。【福建省省外工程监理企业须提供“福建省住房和城乡建设厅网（http://zjt.fujian.gov.cn/）”→“办事服务” →“政务服务” →“福建省住房和城乡建设政务服务系统” →“前往福建省建设行业信息公开平台”→“入闽企业”→“省外工程监理”中查询网页，网页内容至少应包含“企业信息详情→企业资质”（注：附相关网站截图）】。（2）福建省省外监理企业拟派往本项目的总监理工程师必须是已入闽登记的人员。【福建省省外工程监理企业须提供“福建省住房和城乡建设厅网（http://zjt.fujian.gov.cn/）”→“办事服务” →“政务服务” →“福建省住房和城乡建设政务服务系统” →“前往福建省建设行业信息公开平台”→“入闽企业”→“省外工程监理”中查询网页，网页内容至少应包含“企业信息详情→注册人员”（注：附相关网站截图）】。

7.监理员：2人，具备有效的设区市（含设区市）相关部门颁发的监理员岗位证或全国注册监理工程师注册证书或福建省工程监理与项目管理协会颁发的福建省监理工程师岗位培训证书（或福建省监理员岗位培训证书），专业为机电安装工程。竞价人无需在响应文件中提供监理员名单，只需承诺按竞价文件要求配备监理人员并提交《承诺书》,成交后按竞价文件要求承诺到位。

8.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。

四、竞价保证金

1.竞价保证金2800元，必须于2025年12月25日上午10:00前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****项目的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起2个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》2个工作日内向委托人提供《委托监理合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金在成交人与委托人签订委托合同后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）签订完整的承诺书；

（3）已缴纳的竞价保证金凭证；

（4）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（5）建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于乙级机电安装工程监理资质证书（福建省省外工程监理企业在福建省开展工程建设活动，需实行信息登记并附相关网站截图）；

（6）总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书（福建省省外监理企业拟派往本项目的总监理工程师必须是已入闽登记的人员并附相关网站截图）。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准；否则将视为证书无效进行评定。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

3.1竞价人以总价报价方式进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。最高控制价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以总价形式进行报价，竞价系统设置的价格表示最高限价，竞价人在竞价系统填报价格高于最高限价则为无效报价，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

5.特别提示：标的的合格竞价人,应以不高于最高限价进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、招标代理服务费

竞价成交后，本项目的招标代理服务费按成交价×1.5%计费向成交人收取。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。招标代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、付款方式

本项目设备安装分为两部分，第一部分为：粮食烘干设备；第二部分为：大米加工设备，每部分设备安装完毕且通过全负荷联动试运行验收合格后支付相应比例监理费。

九、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《委托监理合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《委托监理合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年12月19日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年12月25日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”连城县智慧农事综合服务中心项目（一期）粮食烘干及大米加工设备监理（二次）服务竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251225-1 的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

# GF-2012-0202                     合同号：

委托监理合同

项目名称：

项目建设地点：

委  托  人：

监  理  人：

签 订 日 期：     年  月  日

### 第一节  协议书

委托人（全称）：连城县莲兴乡村投资建设有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：连城县智慧农事综合服务中心项目（一期）粮食烘干及大米加工设备监理（二次）；

2. 工程地点：连城县；

3. 工程规模：本项目设备安装包内容包含日烘干330吨粮食烘干机及其附属配套设备、日加工100吨大米及其配套附属设备。

4.设备购置费：人民币8097280元 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：      ，注册号：           。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                 （¥        ）。

包括：

1. 本项目设备安装阶段监理服务费                     元。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照（福建连城国有投资集团有限公司关于调整工程监理收费标准的通知-连国投工管2号文）调整本项目的监理服务费。

六、期限

1. 设备安装阶段监理服务期：120日历天，且不应超过施工合同工期。设备安装阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

2. （1）勘察阶段服务期：    /   日历天。

（2）设计阶段服务期：    /   日历天。

（3）保修阶段服务期：   /    日历天。

3.其他相关服务期：    /   日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3.合同双方保证本合同所记载的住所、电话、电子邮箱等信息均真实有效。本合同约定的住所为各类文书指定的送达地址。发生诉讼的，诉讼文书按本条执行。因诉讼产生的律师费、起诉费、公告费、执行费等一切费用由违约方承担。本条款不受合同终止、解除的影响。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 玖 份，具有同等法律效力，甲方执 伍 份，乙方执 肆 份。

委托人：   （盖章）                      监理人：   （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权                       法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）                  的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

第二节  通用合同条款

#### 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在设备安装阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

#### 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

#### 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

#### 5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

#### 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

#### 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

### 第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分  。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： 设备安装阶段、工程结算、档案资料整理归档等工程施工（含工程保修）的全过程施工监理，具体以施工图纸为依据。

2.1.2 监理工作内容还包括：（1）协助委托人办理工程开工前的有关手续。

（2）监理人应在签订工程监理合同及收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报送委托人；监理规划中应明确本工程不同设备安装阶段的监理人员配备及进退场计划及工程质量、造价、进度控制和安全生产管理的监理工作等内容。

（3）在工程设备安装阶段依据施工合同进行安全与文明施工、质量、造价、进度控制及合同与信息管理，做好项目的协调管理工作。

（4）对设计图纸进行严格认真的审查和研究，图纸上明显存在着使用功能设计缺陷或违反国家强制性标准的应及时向委托人提出。

（5）审查施工承包人现场的质量、安全管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格，并应核查施工机械和设施的安全许可验收手续，同时核查施工承包人的项目管理机构人员是否与投标承诺一致。

（6）审查施工承包人提交的施工应急预案（包含应急组织、人员职责、预警预防制度、应急救援措施等）及施工承包人报审的施工方案等。

（7）督促、检查施工承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位、关键工序实行旁站监理制度。

（8）协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，并提出处理意见；督促检查施工承包人按批准的处理方案进行处理，并审核其事故报告。

（9）分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度。

（10）协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议、合同纠纷和索赔事项，并做好会议记要。

（11）组织施工承包人对工程进行阶段验收及竣工初验，并督促其整改；同时协助委托人组织竣工验收。

（12）监理人必须按委托人要求对暂定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价。

（13）提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）国家、福建省、龙岩市颁发的有关法律、法规、文件和批示；现行的技术规范、规程、标准、定额。

（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件。

（3）本工程监理合同、委托人与第三方签订的与实施本工程有关的其他合同（如：委托人与施工承包人签订的本工程施工合同）。

2.2.2 相关服务依据及期限包括： 《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013) 及国家现行有关标准的规定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。项目监理机构人员配备要求满足《福建省房建和市政基础设施工程项目监理机构人员配备标准》的规定，并按工程实际进度需要，分阶段、分专业配备相应监理人员。本合同监理机构各阶段人员配备数量、任职条件、人员进场时间以及主要检测设备仪器应与国家现行有关标准的规定一致。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换项目监理机构人员时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换；且新派的人员必须满足委托人要求的同等或更高资历，同时必须按《福建省关于进一步简化房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理的通知》（闽建建[2018]36号）及《关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》（闽建建[2018]37号）文件要求办理变更备案手续。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：按照通用条款执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：无。

在涉及工程延期  /   天内和（或）金额  /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知，但监理人事后应立即通知委托人，委托人如有异议，可以立即提出并要求更正。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按照通用条款执行。

2.4.5 其他职责

（1）本工程质量标准为符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。在本合同履行过程中，监理人应严格按《建设工程监理规范》要求进行工程监理，并应做好现场安全文明施工方面的管理工作。

（2）监理责任期：本工程监理责任期自双方签订监理合同之日起，至工程竣工止，其中包含缺陷责任期,缺陷责任期为自综合验收合格之日起24个月。

（3）对存在的施工管理人员不到位、质量、进度、安全文明施工方面的主要问题及违反工程建设强制性标准的行为，监理人应书面报告委托人及相关主管部门，并及时发出监理通知单，同时督促施工承包人在限定的时间内整改。

（4）监理人在项目实施或施工过程中必须严格控制工程造价、控制进度款的拨付，所有经济、工期签证须经委托人签署后才可生效。

（5）本工程所使用的设备、水电材料、装饰材料需经监理人验收合格后，并书面报告委托人备案后才可同意施工承包人使用。

（6）监理人应按工程建设、廉政建设等方面的规定做廉政承诺，独立解决生活用餐问题，不得向施工承包人领取、索赔工地补贴等费用并按廉政承诺认真执行。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）监理人应保证每周至少召开一次监理例会，并负责整理会议纪要，48小时内报送委托人。

（2）监理人应于每月25日之前提交监理月报给委托人；应包含本月工程质量、进度、造价、安全控制、施工承包人自检与整改情况以及下个月监理工作重点与计划。

（3）施工承包人报送的工程签证，监理人应在7日内办理完成并注明监理意见，否则每拖延一天处以 1000 元的违约金。

（4）施工承包人每月15日申报工程进度款后，监理人应在7日内审核完毕，否则每拖延一天处以 1000 元的违约金。

（5）施工承包人提交结算书后，监理人应在2个月内审核完成，若非施工承包人原因造成的，每拖延一天处以 1000 元的违约金。

（6）在工程竣工验收时，监理人应向委托人提交符合档案管理规定的整套监理资料，若无法移交的，按本工程合同价的 10% 支付违约金。

2.7 使用委托人的财产

现场办公室、办公设施、工地宿舍、食堂、通信设施以及其他监理设施均由监理人自行配备，所需费用含在监理费用中。在监理期间，委托人不提供工作人员和服务人员给监理人。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：            。

3.6 答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

3.7项目部形象管理、监理业内资料管理、现场监理管理办法等按连国投工管〔2022〕4号《福建连城国有投资集团有限公司工程项目监理部管理方法和措施（试行）》执行。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人向委托人支付的违约金，委托人有权在任何应向监理人支付或退还的款项中直接予以抵扣，监理人对此不得有异议。监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。

- 4.1.2总监理工程师及其它监理人员必须常驻项目现场，无条件接受委托人考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得委托人同意；总监理工程师常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，按人民币5000元支付违约金；其它监理人员常驻项目现场每月不少于25天，每人每缺勤1天，按人民币2000元支付违约金。

- 4.1.3总监理工程师如有特殊原因（除按闽建建〔2018〕36号、闽建建〔2018〕7号文件规定可以正常变更原因外）需要更换，已事先征得委托人同意且新派同等或更高资历的总监理工程师必须满足招标文件要求的，每人次按人民币壹拾万元支付违约金。其它监理人员如有特殊原因需要更换，已事先征得委托人同意且新派同等或更高资历的监理人员的，每人次按人民币叁万元支付违约金。

- 4.1.4总监理工程师无故撤换的，每人次按人民币壹拾万元支付违约金；其它监理人员无故撤换的，每人次按人民币暂按叁万元支付违约金；若监理人未在委托人要求的限期内整改，委托人有权终止合同，并上报建设主管部门通报备案。

- 4.1.5总监理工程师和其它监理人员未按合同规定履行职责，抽查未在岗、未旁站或未参加工地例会，均视同未到位，每人次按人民币2000元支付违约金。

- 4.1.6拟派本工程的总监理工程师及其它监理人员不得擅自更换，特殊情况经委托人同意后方可更换。若擅自更换总监理工程师，发包人有权中止合同。

- 4.1.7监理检测设备仪器未到位的，每缺1台按人民币8000 元支付违约金。

- 4.1.8因监理人过错，导致工程发生质量、安全事故或受到责令停工整顿的；除受到法律法规的处罚外，每次向委托人支付合同价的10% 的违约金，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人损失。

- 4.1.9监理人对图纸上明显存在着使用功能设计缺陷或有违反国家强制性标准的地方未能及时发现，给委托人造成损失的，每次向委托人支付人民币8000元的违约金。

- 4.1.10监理人对本工程现场安全文明施工疏于管理而被行政主管部门通报批评的，每次向委托人支付人民币5000元的违约金。

- 4.1.11监理人对存在的施工管理人员不到位、质量、进度、安全文明施工方面的主要问题及违反工程建设强制性标准的行为未及时发出监理通知单的，每次向委托人支付人民币5000元的违约金；若无正当理由施工进度拖延，监理人应承担连带责任，并向委托人支付施工承包人工期延误违约金的10%；

- 4.1.12在工程实施阶段，监理人应按监理规范要求的关键部位、关键工序实施全过程的旁站监理，一旦发现监理人未实施全过程旁站监理的，每次向委托人支付人民币暂按3000元的违约金。

- 4.1.13在实施监理过程中，监理人对施工承包人未按施工合同约定选用材料或采用不合格材料未及时制止的，每次向委托人支付人民币暂按30000元的违约金。

- 4.1.14在实施监理过程中，监理人由于自身原因被投诉，经委托人查证属实，第一次向委托人支付人民币暂按3000元的违约金，第二次向委托人支付人民币5000元的违约金，如发生此种情况达到第三次以上（含三次），委托人有权解除合同，监理人应向委托人支付违约金 5万元。

- 4.1.15监理人未按合同规定进行工程计量与支付，施工单位应如实申报工程进度款，监理单位应认真审核，监理审核的工程进度款与委托人审核差错率超过20%，按每次5000元人民币计算违约金。

- 4.1.16监理人有重大失误、弄虚作假、伪造签字，或签署不实的经济、工期签证，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，监理人应每次向委托人支付合同价的10%的违约金，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人损失。

- 4.1.17施工承包人报送的工程签证，监理人应在7日内办理完成并注明监理意见，否则每拖延一天向委托人支付人民币2000元的违约金。

- 4.1.18施工承包人每月申报工程进度款后，监理人应在7日内审核完毕，否则每拖延一天向委托人支付人民币2000元的违约金。

- 4.1.19施工承包人提交工程结算书后，监理人应在2个月内审核完成，若非施工承包人原因造成的，每拖延一天向委托人支付人民币2000元的违约金。

- 4.1.20工程完工后，经检查有质量问题的分部分项工程，委托人将对该分部分项工程的监理费全部扣减，并上报住建局备案通报。

- 4.1.21在工程竣工验收时，监理人应向委托人提交符合档案管理规定的整套监理资料，若无法移交的，监理人应向委托人支付合同价的10% 的违约金。

- 4.1.22工程结算经有权部门审核定案后，如果出现工程进度款支付的金额超过经审定的工程结算，虚报工程进度款的，则委托人按超过工程结算部分的监理费对监理人进行罚款，财务结算时由委托人直接从其监理费中扣除。

- 4.1.23项目结算审核由连城县财政投资评审中心审核确定，施工单位应如实申报结算造价，监理单位应认真审核，若监理人审核后报送的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥20%的，委托人将按结算监理费的3%对监理人进行处罚，财务结算时由委托人直接从该工程监理费中扣除 (核减率=审减数/审定造价*80%)。

- 4.1.24监理必须在签订合同后15个日历天内完成监理人员备案，每延迟1天应支付违约金人民币1000元，延迟超过15个日历天委托人有权单方面解除监理合同。

- 4.1.25 以上条款中违约金或罚款，由委托人直接从应付监理费中直接扣除。

- 4.1.26项目资料专职代办人员逾期未到岗的，按每个月一万元进行经济处罚，直至该人员履约到岗为止。

- 4.1.27施工承包人报送的工程签证，监理人应在7日内办理完成并注明监理意见，否则每拖延一天处以2000元的违约金。

- 4.1.28施工承包人每月15日申报工程进度款后，监理人应在7日内审核完毕，否则每拖延一天处以2000元的违约金。

- 4.1.29施工承包人提交结算书后，监理人应在2个月内审核完成，若非施工承包人原因造成的，每拖延一天处以2000元的违约金。

4.2 委托人的违约责任

4.2.1由于征地拆迁等原因，造成工期延期或停工的，监理工期顺延，委托人不另外补偿费用给监理人。

4.2.2如遇委托人等方面的原因导致工程量增减，不得索赔。

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：   /   。

5. 支付

5.1 支付货币：币种为：  人民币  ，比例为：  100%  。

5.3 支付酬金

预付款：  无   。

正常工作酬金的支付：本项目设备安装阶段监理服务费为（￥          ）。

（1）本项目设备安装分为两部分，第一部分为：粮食烘干设备；第二部分为：大米加工设备，每部分设备安装完毕且通过全负荷联动试运行验收合格后支付相应比例监理费。（2）若因政策性调整，造成工程停建、缓建或工程规模减小，监理报酬计费基数以实际完成量计算。

（2）工程延期不另行增加监理服务费。

（3）在每次支付监理费用之前，监理人应当提供等额正式发票，否则委托人有权相应顺延付款期限。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：由双方协商确定。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：  无  。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：无。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人正常工作量增加或减少时，本协议书的监理酬金均不调整。

6.2.7 在本合同履行过程中，工程量的增减以及因政策性原因导致项目停建而终止合同时，监理人不得索赔，监理服务费按完成工程量按实结算。

6.3 解除

6.3.1 当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除本合同：

（1） 在工程监理过程中质量、安全、投资、进度方面出现重大偏差；

（2） 监理人签发的工程计量、付款凭证严重违法或出现错误；

（3）监理人拒绝提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告或其他技术资料达到3次的;

（4） 监理人在监理过程中发现重大问题，没有及时作出解决的；

（5） 监理人未按照委托人的要求或合同约定的期限进驻施工现场或者擅自离场，超过3天；

（6） 未经委托人书面同意，监理人将本工程监理业务转包或分包的；

（7）监理人不作为或存在过失导致施工现场发生安全事故；

（8） 本合同约定或法律规定的其他情形。

6.3.2委托人根据本合同约定或法律规定单方解除本合同的，自解除合同的书面通知送达监理人之日起合同解除，委托人不再支付任何费用，已经支付的监理人应予退还。监理人对解除合同有异议的，异议期为7天。合同解除时，监理人员应当立即向委托人移交与本监理工程有关的资料并退场。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）   种方式：

（1）提请   /      仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  连城县  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：   /   。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：    按照相关规定执行    。

监理人申明的保密事项和期限：    按照相关规定执行    。

第三方申明的保密事项和期限：    按照相关规定执行    。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当经委托人书面同意。

9. 其他补充条款

本补充条款具有优先效力，如与专用条款、通用条款有矛盾的，以本补充条款约定为准。

（1）在本合同履行过程中，若由于监理人自身原因受到行政主管部门处罚或被投诉的，委托人将采取经济措施对监理人加以处罚，并视情节严重，保留与监理人取消合同的权利。

（2）监理人应指定一名本单位领导分管本项目的监理工作并及时处理有关事宜。

（3）在本合同履行期间，现场监理人员的人身意外伤害保险必须由监理人负责办理，监理人自行承担保险费。

（4）监理人应建立完善监理文件资料管理制度，设专人管理监理文件资料；对与相关单位往来的文件进行签收并做好台账存档；对凡涉及造价、索赔、整改反馈单、函件及送审材料等重要文件须盖监理人单位公章。

（5）本工程监理人员根据工程需要须合理搭配。

（6）因项目监理人员业务能力或履职能力无法满足委托人要求的，委托人有权要求更换该监理人员。新派人员具体要求参照本合同2.3.3条款，因此造成监理人损失的，监理人不得索赔。

（7）监理人提交的所有投标文件内容按招标文件要求须投标单位盖章、法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）的，委托人保留真实性核实确认权力，若经有权机关核实确认，发现监理人弄虚作假的，将取消中标资格、没收投标保证金并由建设行政主管部门依法处理。

(8)因发包人征地拆迁导致工程延期，监理人可申请延期，但不增加费用。

（9）委托人因追究监理人违约责任而产生的诉讼费、保全费（包括因保全担保而产生的费用）、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、鉴定费、公证费、执行费及其他实现债权的费用以及因此而遭受的其他经济损失均由监理人承担。

（10）本项目由                          公司负责本合同项目施工监理业务的实施并开具发票与委托人办理监理实施费用结算等相关事宜，监理实施费用收款信息：名称：      公司帐号：       开户行：                      。

（11）若发包人按合同约定解除合同，发包人有权不予退还履约保证金。

（12）监理人确认盖章页所列明的联系地址为有效的送达地址，该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

(以下无正文)

廉 政 合 同

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，                     .(项目名称）                  （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目中标人                  （以下简称“承包人”），合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行                                  (项目名称）监理合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.7发包人及其工作人员不得利用职权和工作之便向承包人提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1发包人及其工作人员有违反本合同第1条、第2条按惯例权限，依据有关规定给予党纪、政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿；

4.2承包人及其工作人员有违反本合同第1条、第3条按惯例权限，依据有关规定给予党纪、政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿；依据有关情结严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效。

8 合同份数

本合同一式  份，合同各方当事人各执  份。

（以下无正文，仅供签署）

发包人：（盖章）                                       承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                            法定代表人或其委托代理人：

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                                                   。

A-2 设计阶段：                                                   。

A-3 保修阶段：                                                   。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                       。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

### 第四节  合同附件格式

#### 附件一：履约保证金格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                       （委托人名称，以下简称“委托人”）与

（监理人名称）（以下称“监理人”）于     年   月    日就                         （工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

担 保 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

履约保证保险（凭证）

（委托人名称）：

鉴于             （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 委托人和监理人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

保 险 人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

#### 附件二：其他