网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251225-3）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年12月25日 上午10:00

竞价地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

报名截止时间：2025年12月25日 上午10:00

报名地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

连城产权联系电话：李先生 0597-8911670

二、项目概况及合同要求

1.项目名称：连城县托育综合服务中心弱电工程第三方检测服务采购项目

2.最高控制价：本项目最高控制价为18546元，具体详见附件1《弱电工程量清单》。竞价人以总价报价方式进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效供应商报价排名情况，由高到低排序，最低的一名即为成交人。最高控制价为包干价，包括但不限于货物运输费、税费等，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.服务内容

3.1测试计划

为了保证项目的顺利实施，从功能度、性能、可靠性、易用性、兼容性、可扩充性和用户文档等方面度量系统质量，项目测试初始，要依据有关的招标文件、投标文件、合同和设 计单位制定的技术规范书，对项目需要投入的测试人员、测试时间以及测试的内容进行安排.

3.2测试方案提交

根据实际系统及相关文档要求，分析测试需求点，按照测试标准，设计测试方案，测试策略。测试方案需经过评审后，按照方案执行测试。

3.3测试用例提交

根据项目的需求文档，编写测试用例。测试用例经过评审后，需根据评审要求修改。以最终确定的测试用例来执行测试。

3.4测试问题提交

在项目测试过程中，如发现项目相关缺陷，应与采购方以及施工方进行沟通，并且在测试期间，每日向采购方提交当天的测试情况汇总表以及项目进度总结日报。

3.5回归测试

开发方在修改完成所有缺陷后，提交版本，测试人员应于7个工作日内将所有缺陷复测，复测通过后完成回归测试并提交缺陷报告。开发方修改缺陷所需的时间，不计入中标方的合同履行期限内。

3.6测试进度控制

在测试过程中，如发现项目测试工作因不确定因素（如施工方未及时整改项目缺陷，测试环境有问题等）未能按测试计划进行时，应及时向采购方书面反馈，并采取必要措施加快测试进度，以保证项目的测试进度。

3.7测试风险控制

在项目测试过程中，有可能会出现一些不可避免的风险，在测试之前，应该提前将风险告知采购方，以便将风险降到最低。

交付时间：按合同执行在收到测试所需的技术资料和具备测试环境后的30个工作日内完成测试，并提交项目验收测试报告

5.交付条件：项目终验收合格后交付使用。

6.交付地点：采购人指定地点

7.服务要求：

7.1测试方的主要义务；

7.1.1制定和实施产品测试方案；

7.2.1按期完成采购人委托的检测工作；

7.3.1按期提交第三方检验检测测试报告，包括到货验收时针对关键设备的关键指标的测试和系统终验前的整体测试。

8.付款方式：

出具《检测报告》并经采购人确认后10日内，由弱电项目承包方一次性支付。

特别提示：本项目不集中组织现场踏勘，竞价人可根据本公告所提供的内容要求自行踏勘现场(相关责任由竞价人自行承担)，竞价人对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用。成交人不得以实际情况与现场不一致而要求委托人给予以补偿。

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，且能够诚信经营，具有独立法人资格的竞价人均可能成为合格的竞价人,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.具有省级及以上市场监管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），且证书在有效期内。

3.拟配备的团队人员具有工信部门颁发的“高级软件测试工程师”证书的至少2人【须提供资质及人员证书原件复印件加盖单位公章或提供具备相关服务资质或能力的承诺函（格式自拟），并于中标后签订合同时提供资质及人员证书证明文件原件复查，提供无效或虚假材料者，视为无效中标，委托方有权拒绝签订合同，并保留追究相应的竞价人法律责任的权利。】

4.投入本项目的测试工具须同时具备以下功能：4.1.包含系统漏洞扫描、web应用漏洞扫描、数据库漏洞扫描、基线配置核查以及弱口令检测等安全检测能力，并提供无限制IP数的正式版授权；4.2.web应用漏洞扫描应支持主动与被动扫描，解决复杂逻辑业务系统的漏洞检测；4.3.产品应支持漏洞一键验证功能，便于漏洞验证；4.4.产品应支持渗透测试功能与检查工具联动；4.5.竞价人需承诺提供的检查工具为正式无限制授权许可且能够按要求随时更新漏洞库。【以上功能须提供相关承诺函（格式自拟），并于中标后签订合同时提供进场前演示功能复查，提供无效或虚假材料者，视为无效中标，委托方有权拒绝签订合同，并保留追究相应的竞价人法律责任的权利。】

四、竞价保证金

1.保证金200元，必须于2025年12月25日10时前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《采购合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作招标代理服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《采购合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

有意参加竞价人应提供如下有效证照原件（复印件）：

（1）营业执照副本复印件、法定代表人或单位负责人身份证复印件；

（2）签订完整的承诺书；

（3）竞价保证金支付凭证

（4）具有省级及以上市场监管部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）；

（5）团队人员具有工信部门颁发的“高级软件测试工程师”证书（至少2人）

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以总价形式进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以总价形式进行报价，竞价系统设置的价格18546元表示最高限价为人民币18546元，竞价人在竞价系统填报价格高于18546元为无效报价，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。

5.特别提示：标的经公开征集到合格竞价人,则竞价人应以不高于最高限价进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、招标代理服务费

竞价成交后，本项目的代理费以成交价（或中标价）为基数乘以1.5%计费。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。招标代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、税费承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价包含货物（或服务）经委托方验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物（含货物主体、辅助材料、配件）供应、运输、供货保管、安装调试、产品检验检测、操作人员培训、人工费、税收、保修费、售后服务以及可能漏项漏报等的一切费用，委托方不再支付其他任何费用。成交人应向委托人按成交金额开具增值税普通发票。

九、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳招标代理服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十一、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年12月19日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年12月25日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”连城县托育综合服务中心弱电工程第三方检测服务采购项目竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251225-3的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

- 附件

服务合同

（若合同内与以上述竞价文件要求出现不一致的，以竞价文件要求为准）

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规。

2、签订合同时，委托方与成交人应结合竞价文件相关规定填列相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：连城县妇幼保健院

乙方：（乙方全称）

根据项目编号为     的      项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，成交人为乙方。现经甲方与乙方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。

2.项目服务内容包括但不限：

- 2.1对项目进行功能性、易用性和用户文档等质量特性进行了全面、严格的测试；以及相关硬件设备的功能核验；

- 2.2在项目验收过程中，协助采购人开展验收工作，聘请相关行业专家组织验收会；

- 2.3在项目验收过程中，向验收专家详细汇报项目测试结论；

- 2.4提供《测试报告》胶装纸质文件正本一式叁份。

3、合同总金额

3.1 成交价格：大写          元（小写¥         ）；

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                        。

4.1交付地点：采购人指定地点。

4.2交付条件：完成各项要求，验收合格。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

详见竞价文件要求，乙方保证严格按照竞价文件和乙方的响应文件执行。

6、服务标准和服务要求

6.1检测标准：

《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016；

6.2验收依据：

1）国家或当地政府的政策法规；

2）弱电项目招投标文件，项目合同书；

3）项目批复文件；

4）相关的检测报告；

5）其他项目相关材料

7、支付方式：出具《检测报告》并经采购人确认后10日内，由弱电项目承包方一次性支付。

8、保密条款：

8.1甲方与乙方对因履行本合同而知悉的对方商业秘密互负保密的责任，未经对方书面同意不得向第三方泄露。双方保证为了对方的利益仅在项目推广的确必要的情况下，并且经过对方书面同意之后，将这些秘密透露给为实施本合同而必须了解相关秘密的本方人员或第三方及依法有权强制得到该秘密的机关。并保证其职员或第三方与其一样履行本合同规定的保密义务。

8.2商业秘密指双方有关项目设计信息、作品创意构思及其它技术信息。

8.3此保密条款在本合同期内及本合同终止后叁年内有效。任何一方违反保密条款，给另一方造成损失，应当承担赔偿责任。

9、合同有效期：                        。

- 10、违约责任

10.1因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商需按成交价的20%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补损失的，成交供应商还应赔偿采购人损失。

10.2在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商应向采购人支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，成交供应商还应赔偿采购人损失。

10.3因成交供应商原因发生重大质量事故，采购人有权解除本合同，不予支付成交供应商合同款项，成交供应商应向采购人支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应当赔偿采购人损失。且成交供应商还应按法律、法规规定承担由此产生的责任。

10.4成交供应商未按规定时间完成工作的，每逾期1日，应按合同总金额的万分之七向采购人支付违约金，逾期超过15日的，采购人有权解除合同，不予支付成交供应商合同款项，且成交供应商应按合同总金额的20%向采购人支付违约金。

10.5 在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等，否则采购人有权从应支付给成交供应商的合同款项中直接扣除相应款项。

11、知识产权

11.1甲方最后确认交付的项目规划和品牌内容，其知识产权永久性归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得交由其他任何第三方使用。

11.2乙方为履行本合同而完成的有关工作成果以及作品，凡经甲方采用的，其知识产权归甲方所有；凡未经甲方采用但甲方对此工作成果以及作品有保留或使用可能的，未经甲方同意，供应商在3个月内不得交由任何其他第三方使用。

11.3乙方向甲方提交的工作成果及作品，不得涉及侵犯第三方的知识产权、财产权或人身权，如涉及到或甲方在使用中确认因乙方原因而导致设计作品侵犯第三方的知识产权、财产权或人身权的，所由此产生的所有责任概由乙方承担。

11.4经甲方同意，乙方可将本合同所完成的工作成果及作品，用于为乙方自身宣传和专业研究的目的。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

☑向人民法院提起诉讼，具体如下：向连城县人民法院提起诉讼。败诉方承担包括但不限于诉讼费、交通费、财产保全保险费、保全费、律师代理费等相关费用。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

按照实际情况编制填写。竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式 肆 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲、乙双方各执 贰 份，具有同等效力。

15.5其他：☑无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                      乙方：

住所：                住所：

### 统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

单位负责人：                单位负责人：

委托代理人：             委托代理人：

联系方法：              联系方法：

开户银行：              开户银行

账号：                账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日