网络竞价须知
（项目编号:LCCQJJ20261111-1）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：
一、公开竞价、报名时间、地点
竞价截止时间：2026年11月11日10:00止。
竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )
报名截止时间：2026年11月11日10:00止。
报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）
连城产权联系电话：李女士 15280567760
二、项目概况及工作要求
1.项目名称：连城县生命公园通信配套建设工程。
2.工程建设地点：连城县，具体以委托人指定地点为准。
3.竞价范围和内容：本工程为连城县生命公园通信配套建设工程，本工程预算审核造价为233709元，具体以本工程的施工图纸、第三方编制的预算造价为准。
4.最高限价：233709元。
5.工期要求：总工期为30个日历天。
6.质量标准：工程质量按照原邮电部颁发的《通信管道工程施工及验收技术规范》（YD5103-2003）标准达到合格，并满足各通信管线业主单位（移动、电信、联通、广电等）相关验收规范和标准，确保行业验收通过。
7.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竟价人不足三家，则按流标处理，竟价人不得有异议。
8.竞价特别说明：本项目以优惠下浮率报价方式进行报价，竞价人投报优惠下浮率区间为0%（含）-100%（含），竞价人须在此区间内报价（保留至小数点后两位），投报优惠下浮率超过区间值为无效报价。根据有效竞价人报价排名情况，由高到低排序，最高的一名即为成交人。成交价包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次竞价内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。
三、竞价资格
1.竞价人必须遵守中华人民共和国法律、法规，能够提供本竞价文件所述货物及服务的境内具有法人资格的竞价人均可能成为合格的竞价人（失信被执行人除外）；
2.具有履行合同所必需的能力；
[bookmark: EB35162da5f9ed4922a2a9a951b5332b7f][bookmark: EB6ca78e3b7e604345a6f3d162a6faf7da]3.竞价人须具备有效的不低于三级通信工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.拟担任本竞价项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级通信与广电工程或不低于二级机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；
5.其他主要人员要求：
[bookmark: EB6fd9496f855c4f33b964019e40cb3250][bookmark: EBae9c9ca3e7f54390a01e07831f2264fe]1）技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称；
[bookmark: EB5b75d272ba80460b840ad2faca326337]2）施工员：施工员1人，设备安装施工员1人；
[bookmark: EB6773a04a50fc4c1f8b3c39df02f61f6b]3）质量员：1人；
[bookmark: EB40fccbb05cac420f8163698e71ef5647]4）材料员：1人；
[bookmark: EBa2f588ebada044b1ad57ba8e191ed913]5）机械员：1人；
[bookmark: EBed0286c552fd480295dd23c9e7f1725d]6）安全员：1人；
7）资料员：1人；
6.竞价人必须是委托人邀请的单位。
7.本项目不允许挂靠其他公司资格及分包，不接受联合体参与竞价；
8.符合具备法律、行政法规规定的其他条件；
9.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取施工单位。
四、竞价保证金
1.竞价保证金/元，必须于/年/月/日上午10:00前转入平台系统指定账户，以实际到账为准（户名：福建随行软件有限公司，开户行：招商银行福州分行营业部，账号：在线获取保证金子账号）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****项目的竞价保证金”。
2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起2个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》2个工作日内向委托人提供《委托接待合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。
3.成交人的竞价保证金在成交人与委托人签订委托合同后10个工作日内一次性无息退回。
4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。
五、竞价手续
1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：
（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；
（2）有效的不低于三级通信工程施工总承包资质复印件和《施工企业安全生产许可证》复印件；
（3）《拟派出项目负责人简要情况表》、《拟派出项目技术负责人简要情况表》、《拟派出施工现场管理人员表》（格式详见附件一）；
（4）签订完整的承诺书；
如有需到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件（法定代表人除外）。
以上材料须加盖公章后上传至“连城县招标投标交易平台”。
2.报名方式
参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。 
3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。
4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。
六、竞价程序
1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。
2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。
3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络正向一次性报价、优惠下浮率高者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以解密时间优先）确定本次竞价标的的成交人。
3.1竞价人以优惠下浮率进行报价，竞价人在报价时不得低于最低限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最高的一名即为成交人。成交价包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次竞价内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。
3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以解密时间优先的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，解密时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，解密时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。
4.竞价人应以优惠下浮率进行报价，竞价人投报优惠下浮率区间为0%（含）-100%（含），竞价人须在此区间内报价（保留至小数点后两位），投报优惠下浮率超过区间值为无效报价。竞价系统设置的价格10，表示优惠下浮率为10%。例如优惠下浮率10%，则在竞价系统填写10；如优惠下浮率11%，则在竞价系统填写11，填报优惠下浮率最高的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。 
5.特别提示：标的经公开征集到的合格竞价人,应以规定的报价区间内进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。
6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。
七、交易服务费
竞价成交后，本项目的招标代理服务费按成交价×1.5%计费向成交人收取，当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。招标代理服务费须在成交之日起7个工作日汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。
8、 付款方式
[bookmark: _GoBack]（1）进度款：成交人进场施工，且累计完成工程量达到合同总工程量的70%（工程量以委托人审核确认为准）后，委托人在7个工作日内向成交人支付合同含税总价款的70%；
（2）验收款：项目经委托人组织相关部门验收合格后7个工作日内，委托人向成交人支付至合同含税总价款的97%（即本笔支付合同含税总价款的27%）；
九、费用承担
1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。
 2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次竞价内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。
十、违约责任
成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。
十一、注意事项
1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。
2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。
3.成交后，成交人应当与委托人签订《施工合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《施工合同》约定为准。
4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。
十二、特别提示
	1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。
2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。
3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。


  
[image: 公司微信公众号]              连城县国有资产产权交易服务有限公司
                                         2026年11月05日




承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：
本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2026年11月11日上午举行的 “连城县招标投标交易平台正向一次报价”连城县生命公园通信配套建设工程竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20261111-1 的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：
                  法定代表人（签字或盖章）： 
联系电话：
 年    月    日

附件一：
1、《拟派出项目负责人简要情况表》
拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期
（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           
                          竞价人：                  (盖单位公章)

注：项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。


2、《拟派出项目技术负责人简要情况表》

拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                                竞价人：                  (盖单位公章)

    注：项目技术负责人的相关证明材料按照《网络竞价须知》报名要求提供。


3、《拟派出施工现场管理人员表》

拟派出施工现场管理人员表
（格式）
	项目名称
	

	项目编号
	

	竞价人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	3
	施工员
	
	
	

	4
	质量员
	
	
	

	5
	材料员
	
	
	

	6
	机械员
	
	
	

	7
	安全员
	
	
	

	8
	资料员
	
	
	



竞价人：                  (盖单位公章)

注：拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见网络竞价须知报名条件要求。




连城县生命公园通信配套建设工程
施 工 合 同

（招标前合同模板·三方文本）



	甲方（发包人/建设单位）：
	【连城县民政局（建设单位全称）】

	甲方（代建单位）：
	【XXXX（代建单位全称）】

	乙方（承包人/施工单位）：
	【XXXX（中标施工单位全称）】

	合同编号：
	【　　】


说明：本合同为招标前拟定的合同模板，乙方（承包人）名称待招标确定中标人后填写，并以中标人投标文件及中标通知书为合同组成部分。


第一部分　合同协议书
甲方（发包人/建设单位）：【连城县民政局（建设单位全称）】（以下简称"建设单位甲方"）
甲方（代建单位）：【XXXX（代建单位全称）】（以下简称"代建单位甲方"，与建设单位甲方合称"甲方双方"或"甲方"）
乙方（承包人/施工单位）：【XXXX（中标施工单位全称）】（以下简称"乙方"）
鉴于建设单位甲方系"连城县生命公园通信配套建设工程"的建设单位及投资主体，代建单位甲方系建设单位甲方依法委托承担本项目代建管理工作的代建单位，乙方系经公开招标（或邀请招标/竞争性磋商）确定的中标施工单位。为避免多单位进场作业，减少协调环节，确保项目通信配套建设工作整体顺利进行，建设单位甲方对项目实行集中管理、统一调度、统筹实施。三方本着平等自愿、诚实信用原则，经充分协商，就本项目通信配套建设工程施工相关事宜达成如下协议，共同信守。
一、工程概况
1. 工程名称：连城县生命公园通信配套建设工程。
2. 施工地点：位于连城县。
3. 工程内容：本工程包含以下工作量：（1）楼层弱电井光缆配线箱；（2）弱电井光缆配线箱至住户多媒体接线箱的皮线光缆；（3）楼层弱电井光缆配线箱至通信机房配线光缆；（4）通信机房内设备安装及调试；（5）、本工程补建通信管道部分：敷设 φ100×10mm MPP 通信管道767 米以及相应新建砖砌 SK2 人（手）孔井，同步实施沟槽开挖 、砂土回填及余方弃置，并完成 跨路段路面破除与混凝土 / 碎石路面恢复，具体按设计图实施。（6）1#楼新建骨灰堂、原有1#生活服务楼、3#楼门卫室、原办公楼接待中心，4#楼新建悼念厅做好室外光缆敷设及光缆成端，测试、标签标识等工作。
(7)5#楼新建接待服务中心、6#楼新建门卫室机房做好室外光缆敷设，安装成端、直熔光纤箱，并做好光缆成端，测试、标签标识等工作。；（8）根据经【福建省通信管理局】报备的设计图纸内容及建设单位甲方、物业管理要求需实施的其它内容。具体以甲方提供的设计图纸、工程量清单及经确认的工程范围为准。
4. 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收的包干方式。
二、合同工期
1. 总日历天数：【XXX】个日历天。
2. 开工日期：实际开工日期以建设单位甲方在完成机房土建建设后，提前叁天通过电话、邮件或书面形式告知乙方之日为进场准备节点；开工日期以甲方签发的书面开工通知载明的日期为准。
3. 竣工日期：以工程验收合格之日为准。因甲方原因影响乙方施工的，工期相应顺延；因乙方原因延误的，按本合同违约责任条款处理。
三、质量标准
工程质量按照原邮电部颁发的《通信管道工程施工及验收技术规范》（YD5103-2003）标准达到合格，并满足各通信管线业主单位（移动、电信、联通、广电等）相关验收规范和标准，确保行业验收通过。
四、签约合同价与价格形式
1. 本工程合同含税总价款为（小写）￥【XXX】元，（大写）人民币【XXX】整；其中不含税合同金额（小写）￥【XXX】元，（大写）人民币【XXX】整；增值税税额（小写）￥【XXX】元，（大写）人民币【XXX】整。
2. 总价对应的工程量以甲方提供的经【福建省通信管理局】报备的施工图纸及行业标准要求的相关内容为准。包干总价已包括设计费及为完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械费、劳保费、安全风险费、保险费（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（含劳务相关税费）、各类临时设施费、安全文明施工费、可能存在的施工干扰增加费用等一切费用。
3. 总价不因市场价格、工期变化、天气影响等其他任何因素而调整。设计变更造成工程量增减的，按下列原则处理：本合同有单价的，按本合同单价执行；本合同没有单价的，由三方依据市场价格另行协商确定。
4. 合同履行过程中，如遇国家增值税税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税单价不变的基础上，按新税率重新计算含税单价/合同总价，继续履行，不再另行签订补充协议。
五、三方主体地位与基本分工
1. 建设单位甲方为建设单位（发包人），是本工程的建设主体和投资主体，承担提供资金、提供施工图纸和施工条件、组织竣工验收等发包人义务，享有发包人权利。
2. 代建单位甲方为建设单位甲方依法委托的代建单位，依据《代建管理合同》及本合同附件《代建管理授权范围》的授权，代表建设单位甲方对本工程实施建设管理，行使现场管理、进度质量安全管理、隐蔽工程验收签认、工程签证、进度款审核确认、组织中间验收、竣工初验等职权；同时作为本合同工程款的支付主体，直接向乙方支付合同价款。代建单位甲方在授权范围内对乙方作出的签认、指令、确认，视为甲方已作出，对建设单位甲方具有同等约束力；乙方有理由信赖代建单位甲方在授权范围内的管理行为。
3. 乙方为承包人（施工单位），依据本合同及其投标文件承担施工义务，对施工质量、安全、工期及保修承担责任，享有承包人权利。
4. 关于甲方双方对乙方责任的特别约定：
（1）本合同项下全部工程价款的支付义务由代建单位甲方承担，由代建单位甲方直接支付至乙方合同账户；建设单位甲方负责按照《代建管理合同》及时向代建单位甲方足额拨付建设资金，保障工程款支付来源；
（2）代建单位甲方在授权范围内的管理行为产生的后果归属于甲方，建设单位甲方不得以其与代建单位甲方之间的内部委托关系对抗乙方；
（3）因建设单位甲方未及时拨付建设资金导致代建单位甲方未能按期付款的，代建单位甲方应及时书面告知乙方，乙方给予代建单位甲方【30】天宽限期；宽限期届满仍未支付的，代建单位甲方仍应按本合同第九条承担逾期付款违约责任，建设单位甲方与代建单位甲方之间的资金结算争议不影响乙方依约主张工程款及违约金的权利；
（4）代建单位甲方超越授权或存在故意、重大过失给建设单位甲方造成损失的，由代建单位甲方按《代建管理合同》向建设单位甲方承担赔偿责任，与乙方无关；乙方明知或应知代建单位甲方超越授权仍按其指令实施的，相应后果由乙方自行承担；
（5）除第（1）项付款义务外，本合同项下甲方的其他义务（如图纸提供、施工条件保障、验收组织、现场协调等）由甲方双方按照分工共同履行，就乙方而言，任一甲方未按约履行的，乙方均有权要求甲方双方予以履行；因任一方原因致乙方损失的，乙方有权向责任方索赔。
六、承诺
1. 建设单位甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、按《代建管理合同》及时筹集并向代建单位甲方拨付工程建设资金。
2. 代建单位甲方承诺按照《代建管理合同》及本合同约定，勤勉、尽责地履行代建管理职责，不超越授权，并按本合同约定期限和方式直接向乙方支付合同价款。
3. 乙方承诺按照法律规定及本合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应维修责任。
4. 三方确认：代建单位甲方签发的与本工程有关的文件、通知、签认、签证等，均须加盖其项目专用章或公章方为有效；涉及工程造价、工期顺延、合同价款调整等重大事项的确认，代建单位甲方应及时报建设单位甲方书面批准后生效。
七、合同文件构成及解释顺序
（1）本合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）招标文件及其澄清、修改；（4）乙方投标文件及其附录；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）设计图纸及技术标准；（8）经确认的工程量清单、报价单或预算书；（9）代建管理授权范围；（10）其他合同文件。同一类文件以最新签署为准。
八、合同生效与份数
1. 本合同于【　】年【　】月【　】日签订于【XXXX】。
2. 本合同自三方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
3. 本合同一式陆份，建设单位甲方执贰份，代建单位甲方执壹份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
4. 本合同未尽事宜，由三方另行协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）

甲方（建设单位）（盖章）：【建设单位公章】
法定代表人或授权代表：

甲方（代建单位）（盖章）：【代建单位公章】
法定代表人或授权代表：

乙方（施工单位）（盖章）：【中标单位公章】
法定代表人或授权代表：


第二部分　通用条款
本部分通用条款参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款执行。三方确认，该示范文本通用条款作为本合同组成部分，其内容与本合同协议书、专用条款及附件约定不一致的，以协议书、专用条款及附件的约定为准。


第三部分　专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义：除通用条款外，"代建单位甲方"特指受建设单位甲方委托行使建设管理职责并承担本合同工程款支付义务的甲方；"项目专用章"指代建单位甲方为本工程刻制并备案的项目管理印章。
1.2 监理人（如有）：名称【　】；联系电话【　】。若本工程另行委托监理单位，监理人在甲方授权范围内行使监理职责，与代建单位甲方的管理职权分工以建设单位甲方书面通知为准。
1.3 合同文件的优先顺序：按第一部分第七条执行。
1.4 图纸：甲方于合同签订后【7】天内向乙方提供经报备的施工图纸【叁】套；乙方应在施工现场保存一套完整图纸供检查使用。
2. 甲方（建设单位）的责任与权利
2.1 负责提供建设用地范围地形图及经报备的施工图纸。
2.2 主持或授权代建单位甲方主持召开通信管线业主单位协调会。
2.3 根据项目整体要求，直接或通过代建单位甲方对乙方的施工方案提出书面的调整和变更意见。
2.4 配合各通信管线运营商（移动、电信、联通、广电等）对所委托工程进行监督。
2.5 负责提供图纸之外的施工条件、施工保障，包括：提供符合设计要求的机房，完成配电箱、接地引出接驳、防火门、地板找平贴防滑砖、墙壁刮腻子粉等机房土建配套工作。
2.6 现场交叉施工时，负责为乙方协调代建单位及其他施工单位的工作关系。
2.7 按《代建管理合同》约定及时向代建单位甲方拨付建设资金，保障工程款支付来源；负责组织竣工验收并签署验收报告。
2.8 有权对工程的质量、进度、安全、资金使用情况进行监督检查，并有权要求代建单位甲方、乙方整改。
3. 甲方（代建单位）的职责与授权
3.1 授权依据
建设单位甲方授权代建单位甲方依据《代建管理合同》及附件《代建管理授权范围》对本工程实施建设管理；代建单位甲方同时作为本合同约定的工程款支付主体。
3.2 职责
（1）协调各相关单位，组织实现通信管线的顺利建设；按建设单位甲方批准的工期计划督促乙方完成建设工作；
（2）审核乙方报送的施工组织设计（施工方案）、进度计划，报建设单位甲方批准后监督执行；
（3）对工程施工质量、进度、安全实施日常管理，进行巡视检查、旁站及隐蔽工程验收签认；
（4）组织隐蔽工程验收：乙方在隐蔽前通知甲方双方及通信管线业主单位，代建单位甲方应在接到通知后【2】天内组织验收，经验收合格并签字后方可进入下一道工序；
（5）负责现场工程量的计量、签证管理，组织中间验收，组织竣工初验并向建设单位甲方提交初验意见；
（6）审核乙方报送的进度款申请、竣工结算资料，出具审核意见并按本合同第六条约定向乙方支付工程款；
（7）督促乙方整理完整的工程结算资料；
（8）协调处理施工现场交叉作业、成品保护、安全文明施工等管理事项，对乙方违反现场管理规定的行为提出处理意见报建设单位甲方确认后执行。
3.3 授权边界与效力
（1）代建单位甲方在授权范围内对乙方作出的通知、指令、签认（包括隐蔽工程验收签认、工程量签证、进度款审核确认、中间验收结论），视为甲方已作出，对建设单位甲方具有约束力；
（2）涉及下列重大事项，代建单位甲方须取得建设单位甲方书面批准后方生效：设计变更及工程量重大调整、合同价款调整、工期顺延确认、单项签证金额超过人民币【5000】元的事项、对乙方的重大违约处理意见；
（3）乙方对代建单位甲方是否超越授权有合理审查义务；其指令明显超越授权且乙方明知或应知的，乙方应要求其出示建设单位甲方书面批准文件，否则后果由乙方自行承担；
（4）代建单位甲方应按本合同约定及时、足额向乙方支付工程款，不得无故拖延、克扣；其超越授权、管理失职或因故意、重大过失给建设单位甲方造成损失的，按《代建管理合同》向建设单位甲方承担赔偿责任，与乙方无关。
4. 乙方（施工单位）的责任与权利
4.1 负责协调相关施工资源，实现通信管线的顺利建设；服从项目整体建设要求，按甲方批准的进度计划完成建设工作。
4.2 按照《通信管道工程施工及验收技术规范》（YD5103-2003）及经会审的设计文件要求施工，对工程施工质量负完全责任。如有工程质量问题，乙方必须负责整改并承担一切责任及所发生的全部费用。施工过程中遇特殊原因需更改设计的，乙方应及时通知甲方，征得建设单位甲方书面同意后方可进行。
4.3 接受甲方双方及通信管线业主单位的监督检查；隐蔽工程在隐蔽前必须通知甲方双方及通信管线业主单位，经验收合格并签字后方可施工下一道工序。否则甲方有权要求乙方返工且返工费用由乙方承担。验收合格后一周内按甲方和通信管线业主单位要求提交两套完整的竣工技术资料。
4.4 严格遵守安全生产施工操作规范，保证施工期间人身、设备安全；施工过程中发生的一切安全事故，由乙方负全部责任并承担全部费用。乙方应对其施工场地的工作人员进行安全教育并办理意外伤害保险；进场施工人员须服从总包单位的统一管理。
4.5 乙方设备及线缆应为一线品牌，且能满足移动、电信、联通等通信运营商开通信号需要；若无法满足各家通信要求，乙方应无条件进行更换整改，所发生的一切费用由乙方承担。
4.6 乙方应在甲方要求的时间内将本工程所有设备、光缆安装到位并调试完成，以便各家单位进行通信信号接入。因甲方原因影响乙方无法按时开通的，开通时间予以顺延；因乙方原因影响各家通信开通时间的，甲方有权对乙方给予处罚，处罚金额按实际情况确定。
4.7 工程施工过程中应派专业技术人员（2名）到场指导安装，并进行自检。施工安装质量不符合相关规定要求的，乙方应在甲方通知要求的期限内整改到位；未按要求整改或反复整改不到位的，甲方有权对乙方进行处罚或扣除部分工程款，处罚金额按实际情况确定。
4.8 乙方进场施工应对现场的成品做好保护，若因乙方施工造成损坏的，应按原价进行赔偿；应注意交叉作业时不得影响他人的施工安全。
4.9 桥架内布线应按甲方指定的线槽内进行放线，并逐步绑扎固定，不得跳槽敷设光缆。
4.10 器件箱安装位置应按甲方指定的位置进行安装，不得私自进行挂装。
4.11 光缆敷设完后，乙方应将桥架盖板及防火封堵恢复到位；未及时恢复的，甲方有权按每处300元对乙方进行处罚。
4.12 乙方须于签订合同后7天内向代建单位甲方呈报施工组织设计（施工方案）、进度计划，报甲方审批，通过后予以执行。
4.13 乙方应按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，不得拖欠；否则代建单位甲方有权从工程款中直接代付，代付款项视为已付乙方的工程款。
5. 材料与设备
5.1 本工程施工所需材料、设备由乙方负责采购供应。乙方采购的材料、设备必须是符合国家现行质量标准的产品，并提供产品合格证明；主要材料设备采购前应报甲方签字确认后方可采购并用于工程。
5.2 未经甲方签字确认或实际使用不合格材料的，每发现一次，甲方有权要求乙方支付违约金人民币贰万元整并返工重做；累计三次的，甲方有权要求乙方支付违约金人民币壹拾万元整并上报相关主管部门。
6. 合同价款与支付
6.1 付款主体与账户：本合同项下全部工程款由代建单位甲方直接支付至乙方下列账户：
户名：【中标施工单位全称】；开户行：【　】；账号：【　】；纳税人识别号：【　】。
建设单位甲方按《代建管理合同》向代建单位甲方拨付建设资金；建设单位甲方与代建单位甲方之间的资金结算不影响代建单位甲方依本合同向乙方承担的付款义务。
6.2 付款方式：
[bookmark: OLE_LINK4]（1）进度款：乙方进场施工，且累计完成工程量达到合同总工程量的70%（工程量以代建单位甲方审核确认为准）后，代建单位甲方在7个工作日内向乙方支付合同含税总价款的70%，即人民币【XXX】元（大写：【XXX】）；
（2）验收款：项目经甲方组织相关部门验收合格后7个工作日内，代建单位甲方向乙方支付至合同含税总价款的97%（即本笔支付合同含税总价款的27%），即人民币【XXX】元（大写：【XXX】）；
（3）质保金：缺陷责任期（12个月）届满，且乙方已履行全部保修义务、无未了结保修事项的，代建单位甲方在7个工作日内将剩余3%质保金（即人民币【XXX】元，大写：【XXX】）无息支付给乙方；缺陷责任期内发生应由乙方承担的保修费用，代建单位甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分乙方另行补足；
（4）发票：乙方应在代建单位甲方每次付款前提供等额合规的增值税专用发票（税率9%）；乙方已就合同价款全额开具发票的，支付质保金时不再重复开具。乙方未按期提供合规发票的，代建单位甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。
6.3 进度款支付流程： 乙方在累计完成工程量达到70%节点后向代建单位甲方报送已完工程量报告及进度付款申请，代建单位甲方应在7个工作日内完成审核确认（逾期未完成的，视为认可乙方报送的工程量），并在审核确认后14个工作日内向乙方支付进度款；工程量是否达到70%节点由代建单位甲方会同建设单位甲方确认，无正当理由不得拒绝或拖延确认。
6.4 竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方应在30天内向甲方提交完整竣工结算资料；代建单位甲方应在2个月内完成结算审核确认，并按审核确认金额向乙方支付结算款项。
7. 工程验收
7.1 乙方施工完毕当天通过电话或书面形式告知甲方，建设单位甲方需在施工完毕后3日内（或委托代建单位甲方）组织开展验收工作；验收合格的，三方签署验收报告；建设单位甲方无正当理由逾期验收的，视为验收通过。
7.2 竣工验收合格后14天内，建设单位甲方向乙方签发工程接收证书；工程未经验收或验收不合格，建设单位甲方擅自使用的，自转移占有之日起视为验收合格。
7.3 竣工验收申请应具备的条件：完成合同约定的全部工作内容；质量符合验收规范；竣工技术资料两套；代建单位甲方初验合格。
8. 保修
8.1 缺陷责任期为12个月，自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: OLE_LINK1]8.2 在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装工程的最低保修期限为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。本项目为通信配套工程，不涉及该条款。
8.3 属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修；发生紧急事故需抢修的，乙方应在接到通知后立即到达现场抢修。乙方不在约定期限内保修的，甲方可委托他人修理，费用从应付款项中直接扣取。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
9. 违约条款
9.1 任何一方未依照本合同约定履行义务视为违约，应当向守约方承担违约责任。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同的，违约方在承担违约责任后仍应继续履行合同。
9.2 代建单位甲方未能依约按时支付工程款的，自逾期之日起，每日按合同总金额的0.3%向乙方支付违约金；因建设单位甲方未及时拨付建设资金导致逾期的，按本合同第五条第4款第（3）项处理。
9.3 乙方未按合同规定的交付日期完成项目建设的，从规定交付之日的次日起，每延期一天按合同总额的0.3%向建设单位甲方支付逾期违约金；违约金总额不超过合同含税总金额的5%。
9.4 乙方违反第4.5、5.2条关于材料设备品牌及质量约定的，按第4.5、5.2条承担违约金及返工责任；情节严重的，建设单位甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
9.5 代建单位甲方超越授权、怠于履行管理职责或因故意、重大过失给建设单位甲方造成损失的，按《代建管理合同》向建设单位甲方承担赔偿责任；乙方因此受到损失的，有权向责任方索赔。
9.6 建设单位甲方无正当理由不组织竣工验收、不颁发工程接收证书的，自应验收之日起承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
10. 保险与安全
10.1 乙方应为其施工现场全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，并应为其施工设备等办理财产保险；费用已包含在包干总价内。
10.2 因工程施工造成的人身损害和财产损失等一切安全事故，由乙方负责赔偿并承担一切法律责任。
10.3 乙方应按有关规定办理施工场地的交通、环卫、施工噪音管理等手续并承担责任和费用；应负责施工场地的安全文明卫生管理，保持场地清洁，建筑垃圾及时清运。
11. 争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决期间，除争议事项外，三方应继续履行本合同其他条款。
12. 其他
12.1 本合同未尽事宜，可由三方另行协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2 本合同中的甲方双方之间为委托代建关系，其内部权利义务按双方另行签订的《代建管理合同》执行，不得对抗乙方依据本合同享有的权利。
12.3 三方确认，已仔细阅读并充分理解本合同全部条款，对本合同条款的含义及相应法律后果均已通晓并充分理解，自愿签署本合同。
12.4 通知与送达：三方确认以本合同首部所列地址、电子邮箱为有效送达地址；任何一方联系方式变更的，应提前书面通知其他方，否则按原地址送达视为有效送达。


附件1：工程质量保修书
甲方（建设单位全称）：【建设单位全称】；
甲方（代建单位全称）：【代建单位全称】；
乙方（施工单位全称）：【中标施工单位全称】。
三方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就连城县生命公园通信配套建设工程签订工程质量保修书。
一、保修范围和内容：乙方施工的全部工程项目，包括楼层弱电井光缆配线箱、皮线光缆、机房配线光缆、机房设备安装及调试、光缆桥架等。
二、质量保修期：（1）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（2）其他项目按国家现行规定执行。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。本项目为通信配套工程，不涉及该条款。
三、缺陷责任期为12个月，自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，代建单位甲方应无息退还剩余的质量保证金（如有）。
四、保修责任：属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修；紧急事故应立即抢修。乙方不在约定期限内保修的，甲方可委托他人修理，费用按实从应付款项中扣除。
五、保修费用：由造成质量缺陷的责任方承担。
六、本保修书由三方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，有效期限至保修期满。

甲方（建设单位）（盖章）：　　　　甲方（代建单位）（盖章）：　　　　乙方（施工单位）（盖章）：
法定代表人/授权代表：　　　　　 法定代表人/授权代表：　　　　　 法定代表人/授权代表：


附件2：代建管理授权范围
一、授权主体：建设单位甲方（授权方）授权代建单位甲方（被授权方）对连城县生命公园通信配套建设工程实施建设管理；代建单位甲方为本合同工程款的支付主体。
二、授权范围：
（一）一般管理事项（代建单位甲方有权直接作出，视为甲方已作出）：
1. 施工组织设计、施工方案的审核及监督执行；
2. 日常质量、进度、安全的巡视检查、旁站及整改指令；
3. 隐蔽工程的验收签认（应在接到通知后2天内组织验收）；
4. 单项金额人民币5000元以内（含）的现场工程量签证确认；
5. 中间验收的组织及结论签认；
6. 进度款申请的审核确认及支付；
7. 竣工技术资料的接收、初验及结算审核；
8. 现场安全文明施工、成品保护、交叉作业的日常协调管理；
9. 按每处300元标准对桥架盖板及防火封堵未恢复行为实施处罚确认（在工程款中扣除的，报建设单位甲方批准后执行）。
（二）重大事项（须报建设单位甲方书面批准，未经批准对建设单位甲方不生效）：
1. 设计变更、工程量重大调整及合同价款调整；
2. 工期顺延的确认；
3. 单项金额超过人民币5000元的签证；
4. 对乙方的重大违约处理、合同解除建议；
5. 其他涉及投资、付款义务或合同实质性权利义务变更的事项。
三、禁止事项：代建单位甲方不得无故拖延、克扣应付乙方的工程款；不得擅自变更合同价款、工期和质量标准；不得与乙方串通损害建设单位甲方利益。违反的，由代建单位甲方承担相应法律责任。
四、本授权范围作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力；授权范围的调整须经建设单位甲方书面通知乙方后生效。

建设单位甲方（盖章）：　　　　　　代建单位甲方（盖章）：
法定代表人/授权代表：　　　　　 法定代表人/授权代表：
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